**АДМИНИСТРАЦИЯ ХУДАЙБЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» июня 2016 года № 56

«Об утверждении подпрограммы «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Худайбердинского сельского поселения за период

2016 -2025 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением расширенной коллегии Министерства регионального развития РФ от 24.04.2009 года (об обязательном условии, для предоставления мер федеральной поддержки муниципальным образованиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства), письмом Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области N 4647 от 04.05.2009 г.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить подпрограмму «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» Худайбердинского сельского поселения за период 2016 -2025 годы».
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Худайбердинского

сельского поселения: Н.Н.Федоров

Утверждена:

Постановлением

от «28»июня 2016г. № 56

Глава Худайбердинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н.Федоров.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры»**

**Худайбердинского сельского**

**поселения на 2016-2025**

**годы**

**ПОДПРОГРАММА**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»**

**Худайбердинского сельского поселения**

**на 2016-2025 годы**

**1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Худайбердинского сельского поселения" на период до 2016-2025 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки | Федеральный Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом Худайбердинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Худайбердинского сельского поселения. |
| Соисполнители программы | МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» |
| Цели программы  Задачи программы | Цели Программы:  надежное функционирование и долгосрочное развитие систем коммунальной инфраструктуры;  улучшение качества коммунальных услуг;  обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;  повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы.  Задачи Программы:  повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении;  разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;  определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;  замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;  обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей; |
| Срок и этапы реализации программы | Первый этап – 2016-2017 годы;  Второй этап – 2018-2025 годы;  Третий этап – 2020-2025 годы |
| Перечень подпрограмм | Комплексное развитие систем теплоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 года;  Комплексное развитие систем электроснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 года;  Комплексное развитие систем газоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 года;  Комплексное развитие систем водоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 года; |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | обеспечение коммунальными услугами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;  повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям;  разработка проектов инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением источников финансирования; |

**Затраты на реализацию Программы**

Величина необходимых суммарных капитальных вложений для реализации программных мероприятий определена в размере 18403,88 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограмма | Стоимость объектов мероприятий всего, тыс.руб. |
| **1** | **Теплоснабжение** | **13986,225** |
| 1.1 | Выполнение работ по проекту привязки блочно-модульной котельной мощностью 1,24 МВт в п.Худайбердинский Аргаяшского района Челябинской области, в текущим уровне цен по состоянию на 3 квартал 2015г. | 13148,44 |
| 1.2 | Утепление теплотрассы п.Худайбердинский, общей площадью 1900м., в текущим уровне цен по состоянию на 1 кв. 2016г. | 462,785 |
| 1.3 | Ремонт системы отопления в МОУ Худайбердинская СОШ, в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2016 | 375,000 |
| **2** | **Электроснабжение** | **33** |
| 2.1 | Замена уличных светильников на светодиодные во всех населенных пунктах Худайбердинского с.п. | 33 |
| **3** | **Газоснабжение:** | **3104,42** |
| 3.1 | Газоснабжение жилых домов в д.Булатова Аргаяшского муниципального района Челябинской области в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2014г. без НДС | 3104,42 |
| **4** | **Водоснабжение** | **1280,235** |
| 4.1 | Ремонт водовода от центральной насосной до ул.Советской, общей протяженностью 800 м диаметром 110 мм п.Худайбердинский, в текущим уровне цен по состоянию на 1 кв. 2016г. | 693,205 |
| 4.2 | Ремонт водопровода по ул.Садовая протяженностью 500 м диаметром 100 мм, по ул.Строительная протяженностью 300 м диаметром 50 мм п.Худайбердинский, в текущим уровне цен по состоянию на 1 кв. 2016г. | 587,030 |
|  | **Итого:** | **18403,88** |

Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможности бюджета поселения на текущий финансовый год, а также с учетом программ организаций коммунальной сферы.

Указанная в Программе стоимость работ по мероприятиям является ориентировочной.

**2. Введение**

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 года " (далее - Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением расширенной коллегии Министерства регионального развития РФ от 24.04.2009 года (об обязательном условии, для предоставления мер федеральной поддержки муниципальным образованиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства), письмом министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 04.05.2009 г. N 4647.

Инженерно-техническое обеспечение поселения состоит из систем водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро-, и газоснабжения, сбора, транспортировки твердых бытовых отходов, дорог. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие полселения. Поэтому система инженерно-технического обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

В целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых для потребителей услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения, Администрация Худайбердинского сельского поселения, разработала Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения- это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования.

Разработка и утверждение данной Программы необходимо для последующей разработки инвестиционных программ, предприятиями коммунального комплекса, с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

К объектам, охваченными мероприятиями относятся:

1. Водоснабжение магистральные сети водопровода и сооружения (мероприятия прописаны в программе «Чистая вода»;

2. Теплоснабжение – блочные и мини - котельные, разводящие тепловые сети;

3. Электроснабжение - линии электропередач, распределительные пункты;

4. Газоснабжение - газопроводы высокого и низкого давления (ГВД и ГНД).

**Правовое обоснование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы**

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции ФЗ от 26.12.2005 N 184-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 N 865 "О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы".

Решение расширенной коллегии Министерства регионального развития РФ от 24.04.2009 года (об обязательном условии, для предоставления мер федеральной поддержки муниципальным образованиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства).

**Основные принципы формирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы**

Формирование и реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Худайбердинского сельского поселения базируется на следующих принципах:

- мероприятия и решения Программы развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Худайбердинского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы комплексного развития является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в поселении.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Худайбердинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселения. Основными задачами Программы комплексного развития являются:

- определить сети и объекты инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства;

- определить стоимость строительства указанных объектов по укрупненным показателям;

- создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения, электро-, газо-, теплоснабжения.

**Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

**3. Финансирование (ресурсное обеспечение) Программы**

Программа реализуется за счет:

- средств местного бюджета Худайбердинского сельского поселения на выполнение проектно-изыскательных работ;

- средств Федерального бюджета и бюджета Челябинской области в виде субсидий на капитальное строительство (новое строительство) объектов, требующих значительных финансовых вложений и средств местного бюджета Аргаяшского района;

- средств внебюджетных фондов и иных внебюджетных средств, в том числе:

- средств предприятий и организаций коммунального комплекса муниципального образования;

- средств инвесторов.

**4. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры**

Для обеспечения планируемых перспективных нагрузок энергоресурсов, система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании, вследствие чего были разработаны необходимые мероприятия.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы представлены в таблицах:

Теплоснабжение - раздел 4.1;

Электроснабжение - раздел 4.2;

Газоснабжение - раздел 4.3;

Водоснабжение- раздел 4.4.

**4.1. Подпрограмма**

**"Комплексное развитие систем теплоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы"**

Подпрограмма представляет собой комплекс первоочередных мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующих источников тепла, сетей теплоснабжения (далее - тепловых сетей) с целью сокращения их износа, снижения аварийности, сокращения тепловых потерь и издержек при производстве и передаче тепла с расчётом потребностей капиталовложения и сроков реализации

**1. Паспорт Подпрограммы**

**"Комплексное развитие систем теплоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Худайбердинского сельского поселения  Россия, Челябинская обл., Аргаяшский район, п. Худайбердинский, ул. Садовая 7 |
| Наименование подпрограммы | Комплексное развитие систем теплоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы (далее подпрограмма) |
| Руководитель подпрограммы | Глава Худайбердинского сельского поселения  Россия, Челябинская обл., Аргаяшский район, п. Худайбердинск, ул. Садовая 7 |
| Соисполнители подпрограммы | МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы:  Обеспечение надежной и безопасной работы систем теплоснабжения;  Повышение качества оказываемых услуг по теплоснабжению за счет регулирования подачи тепла по температуре наружного воздуха;  повышение энергоэффективности тепловых сетей за счет использования современных технологий, оборудования и материалов;  повышение энергосбережения при транспортировке тепловой энергии;  уменьшение тепловых потерь, за счет применения перспективных видов изоляции, сохранение тарифов на уровне платежеспособности населения;  Задачи подпрограммы:  снижение тепловых потерь в тепловых сетях за счет применения новых теплоизоляционных материалов;  создание оптимальных режимов в тепловых сетях с помощью установки приборов учета тепла у потребителей; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | снижение затрат электроэнергии на выработку и передачу тепла; снижение издержек производства по передаче тепла за счет уменьшения тепловых потерь, применения перспективных видов изоляции. |

**2. Описание действующей системы теплоснабжения и анализ существующих проблем**

Централизованное теплоснабжение и теплоснабжение объектов социальной сферы осуществляется в одном населенном пункте Худайбердинского сельского поселения в 1 котельной (газовой):

1. с. Худайбердинск (в ведении МУ «Управлении Худайбердинского ЖКХ )

**3. Перечень мероприятий Подпрограммы**

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнить перечень мероприятий, представленных в таблице 3.

Таблица N 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) |
|
| 1 | Выполнение работ по проекту привязки блочно-модульной котельной мощностью 1,24 МВт в п.Худайбердинский Аргаяшского района Челябинской области | 2016 |
| 2 | Утепление теплотрассы п.Худайбердинский, общей площадью 1900м. | 2016-2017 |
| 3 | Ремонт системы отопления в МОУ Худайбердинская СОШ. | 2017 |

**4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

**и показатели социально-экономической эффективности**

1) повышение надежности работы систем теплоснабжения;

2) снижение издержек производства по передаче тепла за счет уменьшения тепловых потерь, применения перспективных видов изоляции.

4) переход на качественно новый уровень работы систем теплоснабжения, обеспечивающий платежеспособность населения за оказываемые услуги;

**4.2. Подпрограмма**

**"Комплексное развитие систем электроснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы"**

Электроснабжение потребителей на территории поселения осуществляется Челябинской энергосистемой (Магнитогорские электрические сети), входящие в состав объединенной энергосистемы Урала. В связи с перспективой строительства жилья и объектов социального значения, Программой предусмотрено электроснабжение новых улиц и объектов.

**1. Паспорт Подпрограммы**

**"Комплексное развитие систем электроснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы "**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Худайбердинского сельского поселения  Россия, Челябинская обл, Аргаяшский район, п. Худайбердинск, ул. Садовая 7. |
| Наименование подпрограммы | Комплексное развитие систем электроснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы (далее подпрограмма) |
| Соисполнители подпрограммы | МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» |
| Цели и задачи подпрограммы | повышение экономической эффективности оказания услуг по передаче электрической энергии;  обеспечение возможности подключения к системе электроснабжения и транспортировки электрической энергии новым потребителям; предотвращение перегрузки объектов системы электроснабжения: линий электропередач, подстанций, центральных распределительных и трансформаторных пунктов;  выполнение мероприятий по снижению аварийности в электрических сетях;  реконструкция и модернизация существующих объектов электросетевого хозяйства с внедрением новых технологий;  строительство новых объектов электросетевого хозяйства |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Подключение к существующим коммунальным системам новых потребителей;  повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия.  обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и организаций на территории поселения;  увеличение пропускной способности электрических сетей;  снижение потерь и неучтенных расходов электроэнергии в системе электроснабжения;  снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства |

**2. Мероприятия по комплексному развитию системы электроснабжения**

Мероприятия по комплексному развитию системы электроснабжения представлены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) |
|
| 1 | Замена уличных светильников на светодиодные во всех населенных пунктах Худайбердинского с.п. | 2016-2025 |
| 2 | Освещение улиц пос.Башакуль | 2017-2018 |

**3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

1) повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия.

2) обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и организаций на территории поселения;

3) увеличение пропускной способности электрических сетей;

4) снижение потерь и неучтенных расходов электроэнергии в системе электроснабжения;

5) снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

**4.3. Подпрограмма**

**"Комплексное развитие систем газоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы"**

**Паспорт Подпрограммы**

**"Комплексное развитие систем газоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Худайбердинского сельского поселения  Россия, Челябинская обл, Аргаяшский район, п. Худайбердинский, ул.Садовая 7 |
| Наименование подпрограммы | Комплексное развитие систем газоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы (далее подпрограмма) |
| Соисполнители подпрограммы | МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» |
| Цели и задачи подпрограммы | обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям;  строительство, реконструкция и модернизация систем газоснабжения в связи с необходимостью увеличения их мощности;  увеличение пропускной способности газовых сетей |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение надежности функционирования объектов газоснабжения;  снижение износа объектов газоснабжения |

**1. Общие сведения**

Подпрограмма включает меры по модернизации существующих газораспределительных сетей и строительству новых объектов для обеспечения безаварийной и безопасной работы всей системы газоснабжения поселения.

**2. Описание существующей системы газоснабжения и выявление проблем функционирования**

Газоснабжение населенных пунктов района предусмотрено в соответствии со «Схемой газоснабжения Челябинской области», разработанной институтом «Промгаз» в 2007 году.

Реализация предусмотренных мероприятий ликвидирует энергодефицитность, обеспечит энергобезопасность поселения и увеличение полезного отпуска энергии потребителям.

**3. Цели и задачи Подпрограммы**

Целями и задачами Подпрограммы являются:

1) обеспечение безопасного и безаварийного функционирования газораспределительной системы поселения;

2) обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям;

3) увеличение пропускной способности газовых сетей.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы**

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации  (годы) |
|
| 1 | Газоснабжение жилых домов в д.Булатова Аргаяшского муниципального района Челябинской области | 2016-2017 |
| 2 | Газоснабжение в д. Кызыл-Булак | 2017-2018 |
| 3 | Газоснабжение в д.Комсомольский | 2018-2019 |

**5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

1) повышение надежности функционирования объектов газоснабжения;

2) увеличение уровня газификации поселения;

3) снижение износа объектов газоснабжения

4.4**. Подпрограмма**

**"Комплексное развитие систем водоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы"**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Худайбердинского сельского поселения  Россия, Челябинская обл, Аргаяшский район, п. Худайбердинский, ул.Садовая 7. |
| Наименование подпрограммы | Комплексное развитие систем водоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2016-2025 годы (далее подпрограмма) |
| Руководитель подпрограммы | Глава Худайбердинского сельского поселения  Россия, Челябинская обл, Аргаяшский район, п. Худайбердинский, ул.Садовая 7. |
| Соисполнители подпрограммы | МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы:  Обеспечение надежной и безопасной работы систем водоснабжения;  Повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению;  повышение энергоэффективности водопроводов за счет использования современных технологий, оборудования и материалов;  сохранение тарифов на уровне платежеспособности населения; |
| Задачи подпрограммы: | снижение потерь в водопроводах за счет применения новых теплоизоляционных материалов;  создание оптимальных режимов с помощью установки приборов учета  воды у потребителей; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | обеспечение подключения новых нагрузок как во вновь застраиваемых районах, так и в старых (при точечной застройке);  снижение затрат электроэнергии на выработку и передачу воды; снижение издержек производства по передаче воды за счет уменьшения утечки, применения перспективных видов изоляции. |

**2. Описание действующей системы водоснабжения и анализ существующих проблем**

Централизованное водоснабжение и водоснабжение объектов социальной сферы осуществляется в 3 населенных пунктах Худайбердинского сельского поселения:

1. п.Худайбердинский (ремонт водовода )

2. п. Калиновский (водопровод)

3. д.Булатова(водопровод)

Перечень мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнить перечень мероприятий, представленных в таблице 8.

Таблица N 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) |
| 1 | Ремонт водопровода по ул.Садовая протяженностью 500 м диаметром 100 мм | 2017 |
| 2 | Ремонт водовода от центральной насосной до ул.Советской, общей протяженностью 800 м диаметром 110 м п.Худайбердинский , ) | 2017 |
| 3 | Ремонт водопровода по ул. Строительная протяженностью 300 м диаметром 50 мм п.Худайбердинский | 2017 |
| 4 | Ремонт водопровода пер. Строительный | 2018 |
| 5 | Строительство скважины д.Кызыл-Булак | 2019 |
| 6 | Строительство скважины д.Комсомольский | 2019 |
| 7 | Кап.рем. водопровода п.Калиновский | 2019 |
| 8 | Кап.рем. водопровода д.Булатова | 2019 |
| 9 | Выполнение проекта зон санитарной охраны скважин | 2019 |

3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

и показатели социально-экономической эффективности

1) повышение надежности работы систем водоснабжения;

2) снижение издержек производства по передаче воды за счет уменьшения потерь, применения перспективных видов изоляции;

3) переход на качественно новый уровень работы систем водоснабжения , обеспечивающий платежеспособность населения за оказываемые услуги;